FQP
本地个人部署 · 模块化可维护 · 红黑科技风最终项目方案

足彩/竞彩足球量化研究、官方数据、赛前多维情报、模型委员会、实票复盘、Codex 多 Agent 开发维护

| 版本 | 正式项目 最终执行版 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 本地个人部署，默认无复杂登录，可选本地 PIN |
| 模块化用途 | 仅用于升级、删除、维护、替换，不做插件市场或多租户权限 |
| 前端风格 | 红色 + 黑色足球科技风数据驾驶舱 |
| 数据原则 | 官方竞彩数据为基准，第三方只做特征补充 |
| AI/Codex | Codex 负责开发维护，Scheduler/Worker 负责长期运行 |
| 资金纪律 | 每日 500 元为风险上限，允许不推荐、少投、只模拟 |
| 日期 | 2026-06-17 |

# 0. 最终版说明

本文件是 FQP 项目的 正式项目 最终执行版，用于替代前面版本中可能冲突的设计。前面版本的资料仍保留在项目包中，作为研发参考；实际开发和验收以 正式项目 文档、配置、SQL、面板注册表、验收清单为准。

正式项目的核心变化是：从“可扩展大系统”收敛成“本地个人长期使用系统”，保留完整的足彩/竞彩足球量化能力、赛季球队多维预测能力、Codex 多 Agent 开发能力、模块化维护能力，但取消复杂多用户、租户、付费、插件市场等不适合个人本地版的内容。

最终目标不是做一个喊口号的预测软件，而是做一个能长期本地运行、可采集、可预测、可记录、可回测、可复盘、可维护、可升级的个人足彩量化系统。

# 44_最终版架构逻辑体检与冲突修复报告

## 1. 体检结论

当前项目经过多轮设计整合，已经覆盖官方数据、竞彩模型、传统足彩、赛季球队多维特征、Codex 多 Agent、模块化功能面板等内容。整体方向合理，但在“个人本地长期使用”的最终目标下，早期扩展设计中存在一些需要收敛的设计：

多用户/复杂权限与个人本地使用冲突。

插件化扩展与稳定长期运行之间存在复杂度冲突。

Codex 多 Agent 与生产定时任务之间需要明确边界。

官方数据、第三方数据、多维特征、模型预测、推荐票单之间需要统一状态机。

前端面板很多，但缺少最终首页、导航、信息层级、红黑科技风规范。

数据库表非常丰富，但需要一个最终的本地运行配置层与模块状态层。

正式项目的目标不是删除能力，而是把能力重新分层：

当前必须稳定运行的本地个人核心能力。

后续可以启用/停用/删除的模块化能力。

Codex 负责开发和维护的工程能力。

不进入当前版本的商业化、多租户、复杂团队权限能力。

---

## 2. 主要冲突与修复矩阵

| 编号 | 冲突点 | 原方案表现 | 风险 | 正式项目 修复方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 多用户系统过重 | 早期文档保留用户、角色、权限、订阅等概念 | 本地个人使用增加开发成本 | 改为 single_operator_profile，本机个人使用，无复杂登录，可选本地 PIN |
| C02 | 模块化目的不清 | 像插件市场或 SaaS 权限系统 | 超出个人版需求 | 模块化仅用于升级、删除、维护，采用模块注册表 + Feature Flag + 本地面板开关 |
| C03 | Codex 与定时任务边界模糊 | 表述为 AI 计算和定时数据全部由 Codex 完成 | Codex 不应作为唯一生产守护进程 | Codex 负责生成/修复/测试脚本；Scheduler/Worker 负责长期定时执行 |
| C04 | 官方数据与第三方数据混用风险 | 多源数据都进入模型 | 可能污染官方竞彩基准 | official_matches 只由官方源产生，第三方只进入 features 和 evidence |
| C05 | 预测首发与官方首发混淆 | 多时间点阵容快照未统一状态 | 回测时可能用赛后阵容污染赛前 | lineup_type 区分 predicted_48h / predicted_24h / official_1h / actual_post_match |
| C06 | 模型推荐和实票记录混淆 | 模拟账户、实票账户都存在，但前端可能混在一起 | 无法判断用户执行偏差 | 推荐票、实票、偏差分析三层分离 |
| C07 | 资金预算被误解为必须用满 | 每日 500 元预算容易被理解为固定投注 | 诱导过度投入 | 500 元为上限，系统可建议 0、只模拟、少买、停推 |
| C08 | 模块删除可能破坏数据库 | 插件化扩展有迁移风险 | 删除模块导致历史报表失效 | 模块删除只停用 runtime，不删除历史数据；物理删除需归档与备份 |
| C09 | 前端风格缺少统一规范 | 多版本文档没有统一视觉语言 | 页面割裂 | 正式项目 固定红黑科技风设计系统，统一 Dashboard、卡片、图表、状态色 |
| C10 | 传统足彩与竞彩足球逻辑混用 | 两套玩法可能共用推荐引擎 | EV、奖池、组合覆盖逻辑不同 | 分成 jc_fixed_odds_engine 与 pool_lottery_engine，两套策略引擎 |
| C11 | 赛制博弈容易主观化 | 避强队、战意可能被过度推断 | 模型过拟合或臆测 | 赛制博弈只作为风险和不确定性特征，必须有规则、场景和置信度 |
| C12 | AI 面板过度自动化 | 自动推荐、自动调整参数 | 个人版难以审计 | 关键动作需要本地审核：正式推荐、模型版本切换、数据库迁移、模块删除 |

---

## 3. 最终执行原则

### 3.1 单机优先原则

本项目不是 SaaS，不按多租户设计，不做复杂组织权限，不做用户切换。所有数据默认属于本地个人账户。

### 3.2 官方基准原则

竞彩足球业务层只认官方赛程、官方玩法、官方 SP、官方赛果。第三方数据不能新增比赛、不能替换官方赔率、不能修正官方赛果，只能补充预测特征。

### 3.3 快照不可覆盖原则

赔率、积分榜、阵容、伤停、天气、模型预测、推荐票单、实票记录都必须保存快照，不能只保存最新状态。

### 3.4 推荐可关闭原则

系统最重要的能力之一是“不推荐”。当数据质量低、官方源异常、模型分歧大、连续回撤、首发未确认、赛制激励异常时，系统可以只生成模拟，不生成实票建议。

### 3.5 模块可维护原则

模块化不是为了复杂，而是为了未来更容易新增、升级、关闭、删除。模块之间通过 API、事件、数据库快照和配置契约连接，不允许跨模块直接读写内部表。

---

## 4. 最终功能衔接链路

最终链路如下：

官方赛程采集
  -> 官方赔率快照
  -> 官方赛果规则准备
  -> 第三方赛季/球队/球员/球场/天气/伤停特征采集
  -> 特征快照构建
  -> 市场概率转换
  -> 论文模型计算
  -> 模型委员会融合
  -> 风控熔断检查
  -> 今日推荐票单生成
  -> 本地人工确认
  -> 用户线下自购并上传实票
  -> 赛果结算
  -> 模拟账户与实票账户对比
  -> 日报/周报/月报
  -> 错因归因
  -> 模型和特征权重迭代

其中，任何环节异常，都不能静默跳过，而要进入状态机：pending、ready、blocked、fallback、manual_review、completed。

---

## 5. 不再进入 正式项目 MVP 的内容

以下能力保留为远期扩展，不进入本地个人最终版 MVP：

多用户注册登录。

会员订阅和付费墙。

团队协作权限。

插件市场。

云端多租户部署。

自动在线购彩、代购、出票、合买、收款。

自动大额加仓或追损策略。

---

## 6. 正式项目 最终结论

正式项目 架构衔接是合理的，前提是执行以下收敛：

把个人本地部署作为唯一当前形态。

把模块化限定为维护升级工具，而不是商业插件平台。

把 Codex 定位为开发/维护 Agent，而不是生产守护进程。

把所有预测特征写入快照库，避免赛后污染。

把推荐、实票、资金、复盘分账处理。

把 UI 固定为红黑科技风，并用面板注册表统一扩展。

# 45_本地个人部署与单用户模式最终方案

## 1. 最终定位

FQP 是本地个人长期运行系统，不是 SaaS。系统默认只有一个本地操作者：owner。

## 2. 登录策略

### 2.1 默认模式：无登录

适合个人电脑、本地局域网、Docker 本机端口访问。

启动系统 -> 打开 localhost -> 直接进入首页

### 2.2 可选模式：本地 PIN

如果部署在家庭局域网或 NAS，可开启本地 PIN。

auth:
  mode: local_pin
  pin_required: true
  session_ttl_hours: 24

### 2.3 不采用的模式

当前版本不做：

多用户注册。

手机验证码。

微信登录。

邮箱登录。

OAuth。

租户切换。

复杂 RBAC 权限。

## 3. 数据归属

所有数据归本地 owner：

官方赛程数据。

赔率快照。

第三方球队数据。

模型预测。

推荐票单。

实票上传。

资金流水。

日报、周报、月报。

数据库中可以保留 `owner_profile_id` 字段，但默认只有一条 owner 记录，便于以后扩展但不增加当前复杂度。

## 4. 本地部署架构

Docker Compose
├── frontend          React/Vue 科技风前端
├── backend           FastAPI 后端
├── worker            数据采集/模型计算 Worker
├── scheduler         定时任务调度
├── postgres          本地数据库
├── redis             队列与缓存
├── minio(optional)   本地票据图片对象存储，可选
└── nginx(optional)   本地反代，可选

## 5. 本地目录

fqp-local/
├── data/postgres/
├── data/redis/
├── data/uploads/tickets/
├── data/backups/
├── logs/backend/
├── logs/worker/
├── logs/scheduler/
├── exports/reports/
└── configs/local.yaml

## 6. 本地个人使用流程

早上打开系统
  -> 看今日官方赛程和数据源状态
  -> 看早盘候选
  -> 下午更新阵容、伤停、天气、赔率
  -> 停售前查看最终方案
  -> 线下自购后上传票据
  -> 赛后自动结算
  -> 次日看复盘
  -> 每周/月看长期表现

## 7. 安全建议

默认只绑定 127.0.0.1。

如果局域网访问，必须启用本地 PIN。

备份目录不要暴露给外网。

票据图片仅本地保存。

不要把数据库端口直接暴露公网。

Codex Agent 不直接持有生产数据库写权限，需通过任务 API 或迁移审批。

# 46_模块化维护升级边界最终方案

## 1. 模块化目标

正式项目的模块化不是为了做复杂插件市场，而是为了：

后续新增功能不改核心。

某个模块出错可以关闭。

某个模块过时可以替换。

数据库迁移可控。

Codex 可以按模块开发和测试。

前端功能面板可以按配置启用/隐藏。

## 2. 模块分类

### 2.1 核心不可关闭模块

这些模块关闭后系统无法工作：

official_data_core：官方赛程、玩法、赔率、赛果。

database_core：数据库与迁移。

scheduler_core：定时任务调度。

settlement_core：赛果结算。

report_core：基础日报。

### 2.2 可关闭预测增强模块

这些模块关闭后，系统仍可运行，但预测质量下降：

squad_value_module：球队/球员身价。

lineup_module：首发阵容。

injury_module：伤停停赛。

stadium_weather_module：球场天气。

motivation_module：战意评分。

tournament_incentive_module：赛制博弈。

model_committee_module：模型委员会。

### 2.3 可关闭工具模块

codex_agent_module：Codex 开发 Agent。

pool_lottery_module：传统足彩 14 场/任九。

advanced_backtest_module：高级回测。

ticket_ocr_module：票据 OCR。

## 3. 模块通信原则

模块之间不直接互相写表，采用以下方式衔接：

数据源模块 -> 原始数据表/快照表
特征模块 -> feature_snapshots
模型模块 -> model_predictions
推荐模块 -> recommendation_batches/tickets
实票模块 -> real_tickets
复盘模块 -> reports/error_analysis

## 4. 模块启停规则

每个模块有以下状态：

enabled       正常启用
disabled      主动关闭
failed        运行失败
maintenance   维护中
deprecated    已废弃但保留数据
archived      已归档

关闭模块时：

停止任务。

隐藏前端面板。

保留历史数据。

报表显示该模块数据不可更新。

不删除表。

## 5. 模块删除策略

个人本地版允许删除模块代码，但不建议删除历史数据库表。推荐流程：

关闭模块 -> 导出模块数据 -> 标记 archived -> 删除运行代码 -> 保留历史表 -> 备份

## 6. 面板注册机制

前端页面不写死菜单，而从 panel_registry 读取：

panel_id: today_recommendation
module_id: recommendation_core
route: /dashboard/today
visible: true
order: 10
style: red_black_tech

## 7. 版本兼容

每个模块必须有：

module_id

version

database_migration_version

api_contract_version

panel_contract_version

dependencies

safe_disable

safe_remove

## 8. 正式项目 模块化结论

最终方案保留模块化，但去掉 SaaS 化和复杂权限。模块化只服务个人长期维护、升级、删除、替换。

# 47_红黑科技风UI设计系统

## 1. 视觉定位

FQP 前端 UI 定位为：

红色 + 黑色足球科技风数据驾驶舱。

关键词：

暗黑背景
红色能量线
足球数据大屏
赛前情报雷达
赔率曲线
模型评分
战术面板
科技 HUD
高对比度
低眩光

## 2. 色彩系统

### 2.1 主色

背景黑：#050507
深黑卡片：#0B0D12
二级卡片：#11151D
主红：#E50914
霓虹红：#FF2A3D
暗红：#7A0B12
足球草坪绿：#17C964，仅用于正向状态少量点缀
警告黄：#F5A524
冷静蓝：#3B82F6，用于信息状态
文本主色：#F5F5F7
文本次色：#A1A1AA
边框暗线：#27272A

### 2.2 功能状态色

| 状态 | 颜色 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 绿 | 数据源正常、任务成功 |
| 风险 | 黄 | 阵容未确认、赔率波动 |
| 阻断 | 红 | 官方源异常、熔断、不推荐 |
| 信息 | 蓝 | 模型解释、参考信息 |
| 禁用 | 灰 | 模块关闭、面板隐藏 |

## 3. 首页驾驶舱布局

首页采用 12 栅格大屏布局：

顶部：系统状态栏
左侧：今日官方赛程与停售倒计时
中间：今日推荐/不推荐结论
右侧：资金账户与风险状态
下方：赔率异动、模型分歧、多维情报、任务日志

## 4. 核心页面

### 4.1 今日驾驶舱

卡片：

今日官方比赛数量。

可分析比赛数量。

推荐票单数量。

建议投入金额。

当前风险模式。

数据源健康度。

今日是否允许实票。

### 4.2 比赛详情页

区域：

官方信息栏。

官方赔率矩阵。

赔率变化曲线。

模型概率雷达。

多维情报评分。

推荐结论。

风险解释。

赛后复盘。

### 4.3 多维情报面板

使用雷达图 + 热力条：

球队身价。

首发强度。

伤停影响。

旅行疲劳。

天气影响。

战意压力。

赛制博弈。

数据完整度。

### 4.4 模型实验面板

偏科技实验室风格：

模型版本。

回测窗口。

Brier Score。

Log Loss。

ROI。

最大回撤。

置信度分布。

## 5. 交互风格

鼠标悬停：红色外发光。

重要按钮：红色渐变。

风险提示：红色脉冲边框。

数据卡片：暗色玻璃拟态，但不要过度模糊。

图表：黑底、红线、灰网格、高亮点。

表格：紧凑、固定表头、状态标签明显。

## 6. 字体与排版

中文推荐：系统默认黑体或思源黑体系列。数字推荐等宽字体。

标题：24-32px
模块标题：16-20px
正文：14px
表格：12-13px
数字大屏：32-48px

## 7. 组件规范

### 7.1 数据卡片

标题
主数值
变化趋势
状态标签
解释 tooltip

### 7.2 风险标签

R1 低风险
R2 中低风险
R3 中风险
R4 中高风险
R5 高风险
BLOCKED 熔断

### 7.3 推荐票单卡片

必须显示：

票单编号。

策略池。

建议金额。

风险等级。

绑定赔率快照时间。

失效条件。

是否允许实票。

## 8. UI 冲突修复

正式项目的功能面板很多，正式项目 需要统一入口：

首页只显示最关键状态；
复杂模块进入二级页面；
不把所有功能都堆在首页；
每个面板必须有“为什么重要”和“最后更新时间”。

# 48_功能面板信息架构与页面衔接最终方案

## 1. 页面层级

正式项目 前端采用四层结构：

L1 今日驾驶舱
L2 比赛/推荐/资金/复盘核心面板
L3 数据/模型/回测/模块管理面板
L4 开发者/Codex/日志/配置面板

## 2. 一级导航

今日
比赛
推荐
实票
复盘
模型
数据
模块
设置

## 3. 今日页衔接

今日页是系统入口，不展示全部细节，只给最终状态：

官方源状态 -> 今日比赛 -> 推荐状态 -> 风险状态 -> 下一步动作

如果系统不推荐，首页直接显示不推荐原因，而不是空白。

## 4. 比赛页衔接

比赛页从 official_matches 进入，然后串联：

official_match
  -> odds_snapshots
  -> match_feature_snapshots
  -> model_predictions
  -> recommendation_items
  -> settlement/results

页面上要能一眼看到：这场比赛有没有官方赔率、有没有多维特征、模型是否已计算、是否进入推荐。

## 5. 推荐页衔接

推荐页按批次管理：

daily_budget_plan
  -> recommendation_batch
  -> recommendation_tickets
  -> recommendation_items
  -> real_ticket_binding
  -> settlement

必须显示模拟账户与实票账户差异。

## 6. 实票页衔接

实票页只处理用户线下自购后的记录：

上传票据
  -> 手动录入/OCR
  -> 匹配官方比赛
  -> 绑定/不绑定推荐票
  -> 等待赛果
  -> 自动结算
  -> 执行偏差分析

## 7. 复盘页衔接

复盘页从日到周到月：

日复盘 -> 周总结 -> 月总结 -> 模型迭代建议

每个复盘都要链接回：推荐票、实票、赔率快照、模型版本、特征快照。

## 8. 模型页衔接

模型页不是给普通用户看的，而是个人长期调试用：

论文模型
  -> 模型版本
  -> 训练窗口
  -> 回测任务
  -> 评估指标
  -> 是否启用

模型切换必须人工确认，不能自动替换生产模型。

## 9. 数据页衔接

数据页用于排查问题：

官方数据源。

第三方数据源。

球队映射。

球员映射。

伤停来源。

天气来源。

任务日志。

## 10. 模块页衔接

模块页只面向维护：

模块列表
  -> 模块状态
  -> 依赖关系
  -> 任务状态
  -> 面板状态
  -> 启用/禁用
  -> 升级/回滚

## 11. 设置页

设置页只保留本地个人必要配置：

每日预算。

风险模式。

本地 PIN。

数据源配置。

备份路径。

UI 主题。

模块开关。

Codex Agent 开关。

## 12. 信息架构结论

正式项目 不追求页面数量少，而是追求衔接清晰：

今日看结论；
比赛看证据；
推荐看票单；
实票看执行；
复盘看结果；
模型看长期；
数据看来源；
模块看维护；
设置看本地配置。

# 49_最终数据流任务流与状态机

## 1. 核心状态机

系统内所有关键对象必须有状态，而不是靠空值判断。

## 2. 比赛状态

created           已创建
official_ready    官方数据完整
odds_ready        官方赔率快照完整
features_pending  特征等待中
features_ready    多维特征已生成
model_ready       模型已预测
recommended       已进入推荐
blocked           被熔断
settled           已结算
reviewed          已复盘

## 3. 推荐状态

draft             草稿
risk_checked      风控已检查
approved_local    本地确认
invalidated       因赔率/数据变化失效
simulated         仅模拟
real_bound        已绑定实票
settled           已结算
reviewed          已复盘

## 4. 实票状态

uploaded          已上传
manual_input      已手动录入
matched           已匹配官方比赛
confirmed         已确认
waiting_result    等待赛果
settled           已结算
error             异常

## 5. 模块状态

enabled
disabled
maintenance
failed
deprecated
archived

## 6. 任务流

每日任务按阶段执行：

01_init_business_day
02_fetch_official_schedule
03_fetch_official_odds
04_fetch_standings_and_season_context
05_fetch_team_player_features
06_fetch_injury_lineup_weather
07_build_feature_snapshots
08_run_market_probability
09_run_models
10_run_model_committee
11_run_risk_shutdown
12_generate_recommendations
13_wait_local_approval
14_track_results
15_settle_simulation_and_real_tickets
16_generate_daily_review

## 7. 失败处理

### 官方源失败

不生成正式推荐；
保留第三方数据作为参考；
首页显示官方源异常；
任务进入 blocked。

### 第三方特征失败

允许基础模型继续运行；
降低数据完整度；
提高不确定性；
可能只模拟不实票。

### 模型失败

保留市场概率基准；
不生成模型推荐；
进入手动复核。

### Codex Agent 失败

不影响生产任务；
记录 agent_task_runs；
等待人工修复。

## 8. 数据防污染

赛后实际首发不能写入赛前预测快照。

最终赔率不能用于早盘回测。

赛果不能进入赛前模型特征。

用户实票不能反向修改模型推荐。

第三方赛程不能新增官方竞彩比赛。

## 9. 最终任务流结论

正式项目 通过状态机解决功能衔接问题：所有模块只读取上游的“ready 快照”，不直接依赖上游临时变量。

# 50_Codex多Agent本地开发执行规范

## 1. Codex 在 正式项目 中的角色

Codex 是开发和维护工具，不是唯一生产运行时。

Codex 负责：

代码生成。

脚本修复。

单元测试补齐。

采集器维护。

模型代码复现。

SQL 迁移草案。

文档更新。

前端面板开发。

配置检查。

本地 Scheduler/Worker 负责：

定时采集。

定时计算。

定时结算。

定时报表。

长期运行。

## 2. Agent 划分

planner_agent          任务拆解
crawler_agent          数据采集脚本
feature_agent          特征工程
model_agent            模型复现与计算
backtest_agent         回测实验
frontend_agent         红黑科技风前端面板
qa_agent               测试与验收
ops_agent              Docker/备份/调度
review_agent           代码审查和冲突检查

## 3. 权限边界

| Agent | 可读 | 可写 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| crawler | scripts/jobs, configs/data_sources | 采集脚本 | 直接改模型权重 |
| model | scripts/models, notebooks | 模型代码 | 直接发布推荐 |
| frontend | apps/frontend | UI 代码 | 修改数据库迁移 |
| ops | ops, docker, cron | 部署脚本 | 改推荐策略 |
| qa | tests | 测试用例 | 直接改生产配置 |
| review | 全项目只读 | 审查报告 | 自动删除模块 |

## 4. 人工审核闸门

以下动作必须本地 owner 确认：

数据库迁移执行。

模块删除。

模型版本切换。

风控阈值修改。

正式推荐发布。

备份恢复。

批量删除日志或历史数据。

## 5. Codex 任务模板

每个 Codex 任务必须包含：

任务目标
涉及模块
允许修改路径
禁止修改路径
输入数据
输出文件
测试命令
验收标准
回滚方式

## 6. 正式项目 边界修复

之前“AI 计算和定时获取数据全部由 Codex 完成”的表述容易误解。正式项目 改为：

Codex 开发、维护、修复 AI 计算与定时采集代码；
本地 Scheduler/Worker 长期执行这些任务；
Codex 可受控触发一次性任务，但不作为常驻生产进程。

# 51_最终开发阶段计划与验收清单

## 阶段 0：最终架构收敛

### 目标

明确本地个人版最终边界，冻结 正式项目 架构。

### 交付物

本地单用户配置。

模块注册表。

面板注册表。

UI 主题规范。

冲突修复报告。

### 验收

不存在多用户登录强依赖。

所有旧版冲突都有 正式项目 覆盖说明。

首页能表达系统当前状态。

## 阶段 1：本地基础运行

### 目标

Docker Compose 一键启动基础系统。

### 交付物

postgres

redis

backend

frontend

worker

scheduler

本地备份脚本

### 验收

本机 localhost 可打开前端。

后端 health check 正常。

数据库迁移成功。

Scheduler 能执行测试任务。

## 阶段 2：官方数据闭环

### 目标

官方赛程、赔率、赛果进入闭环。

### 交付物

official_matches

official_markets

official_odds_snapshots

official_results

采集日志

### 验收

官方数据不可由第三方替换。

赔率快照不覆盖。

官方源失败时不生成正式推荐。

## 阶段 3：赛季球队多维数据库

### 目标

建立赛季、球队、球员、球场、伤停、天气、战意数据层。

### 交付物

seasons/competitions

teams/players

team_season_profiles

player_season_profiles

lineups/injuries/stadium/weather

tournament_incentive

### 验收

球队别名能匹配官方比赛。

预测首发和官方首发分开。

天气按球场时间快照。

战意和赛制博弈有原因和置信度。

## 阶段 4：模型与推荐

### 目标

市场概率、Poisson、Dixon-Coles、模型委员会、风控熔断、推荐票单闭环。

### 交付物

odds conversion

score distribution

model_predictions

model_committee_votes

recommendation_batches/tickets

shutdown rules

### 验收

每个推荐绑定赔率快照、模型版本、特征快照。

数据不足时能不推荐。

500 元为上限，不强制用满。

## 阶段 5：实票与复盘

### 目标

个人线下自购票据上传、模拟账户与实票账户分离。

### 交付物

real_tickets

ticket_items

settlement

daily/weekly/monthly reports

error_analysis

### 验收

实票能绑定或不绑定推荐。

用户偏差能统计。

日报能回链到所有证据。

## 阶段 6：红黑科技风前端

### 目标

完成个人版可用 UI。

### 页面

今日驾驶舱。

比赛详情。

推荐票单。

实票上传。

复盘报表。

模型实验。

数据源监控。

模块管理。

设置。

### 验收

全站红黑科技风统一。

首页 10 秒内看懂系统状态。

重要风险状态有红色阻断提示。

模块关闭后菜单隐藏但历史数据可查。

## 阶段 7：Codex 多 Agent 维护体系

### 目标

Codex 能按模块辅助开发和维护。

### 交付物

Agent registry

权限配置

任务模板

自动测试

代码审查报告模板

### 验收

Agent 不能越权修改生产配置。

数据库迁移需人工确认。

Codex 失败不影响本地生产任务。

## 阶段 8：最终长期运行验收

### 指标

连续运行 30 天
官方采集成功率 >= 98%
赔率快照缺失率 <= 2%
日报生成成功率 >= 99%
备份成功率 = 100%
推荐证据链完整率 = 100%
赛前/赛后数据污染 = 0

## 最终结论

正式项目 最终版不是简化功能，而是清晰收敛：

本地个人部署
单用户低复杂度
模块化可维护
红黑科技风前端
官方数据为基准
多维预测增强
Codex 负责开发维护
Scheduler 负责长期运行
推荐可关闭
复盘可追溯

# 附录 A. 正式项目 最终目录说明

本项目包保留全部研发资料，并新增最终执行层。最终执行层包括：

docs/44-51                  最终版逻辑体检、部署、模块、UI、任务流、Codex、验收
configs/local_personal_*    本地个人部署配置
configs/final_module_*      最终模块注册表
configs/final_panel_*       最终面板注册表
configs/ui_theme_*          红黑科技风主题配置
sql/15_*                    本地单用户、模块、面板、主题数据库补充
apps/frontend/src/theme     红黑科技风主题 token
ops/local                   本地 Docker Compose 示例
scripts/local               本地启动脚本
scripts/modules             安全关闭/归档模块脚本
tests/正式项目_*                  最终逻辑验收清单

# 附录 B. 最终开发顺序建议

1. 先启动本地 Docker 基础栈。
2. 完成官方数据闭环。
3. 完成今日驾驶舱 UI。
4. 完成推荐票单和资金纪律。
5. 完成实票上传与复盘。
6. 再加入赛季球队多维特征。
7. 再加入模型委员会和高级回测。
8. 最后加入 Codex 多 Agent 自动维护流程。

# 附录 C. 最终判断

项目各功能之间衔接总体合理，但必须采用 正式项目的收敛方案：

本地个人部署降低复杂度。

模块化只用于维护升级。

Codex 不作为生产守护进程。

所有关键对象使用状态机。

所有预测证据以快照形式保存。

前端使用统一红黑科技风。

资金、推荐、实票、复盘分账处理。

# 最终补充：Codex 开发、Docker Desktop 本地部署与非锁版依赖策略

本节为项目最终执行规格。 项目使用 Codex 开发，部署在 Docker Desktop；所有组件依赖不指定固定版本，优先使用本地计算机已有版本，缺失组件按官方渠道安装当前最新版。

| 项目项 | 最终执行规则 |
| --- | --- |
| Codex开发 | Codex 负责代码生成、修改、修复、测试、审查、采集脚本维护、AI 计算脚本维护。 |
| Docker Desktop部署 | 本地运行统一使用 Docker Desktop + Docker Compose，服务包括 PostgreSQL、Redis、Backend、Frontend、Worker、Scheduler。 |
| 依赖不锁版 | requirements.txt 不使用 ==；Dockerfile 不写 python:3.11-slim；Compose 不写 postgres:15、redis:7。 |
| 本机版本优先 | 本机已安装 Docker、Python、Node、Git、Codex 时直接使用本机当前版本。 |
| 缺失安装最新版 | 未安装组件通过官方渠道安装当前最新版。 |
| 长期任务执行 | 定时采集、AI 计算、模型预测、推荐生成、复盘由 Scheduler/Worker 长期运行，Codex 不作为生产守护进程。 |
| 版本记录 | 启动时生成 data/runtime_version_snapshot.json，只用于排错，不作为版本锁。 |

## 一、依赖文件最终处理规则

Python 依赖只写包名，不使用固定版本。

Dockerfile 使用 FROM python，不指定 Python 镜像版本。

Docker Compose 使用 image: postgres、image: redis，不指定固定 tag。

前端 Dockerfile 使用 FROM node，不指定 Node 镜像版本。

每次启动记录 runtime_version_snapshot.json，保留实际运行版本证据。

## 二、Codex 与 Scheduler/Worker 边界

| 角色 | 负责内容 | 不负责内容 |
| --- | --- | --- |
| Codex | 开发、维护、测试、修复、重构、审查代码。 | 不作为长期生产守护进程；不自动删除真实数据；不承诺盈利。 |
| Scheduler | 按时间表触发官方数据、赔率快照、特征构建、模型预测、推荐、复盘。 | 不修改业务逻辑；不升级依赖。 |
| Worker | 实际执行采集、清洗、建模、推荐、结算和报表任务。 | 不绕过熔断规则；不决定重仓。 |
| Docker Desktop | 提供本地容器运行和 Compose 编排环境。 | 不替代测试、备份和代码审查。 |

## 三、启动流程

打开 Docker Desktop。

进入 ops/local 目录。

执行 ./run_local_stack.sh。

脚本检查本机 Docker、Compose、Python、Node、npm、Git、Codex。

生成 data/runtime_version_snapshot.json。

docker compose pull 拉取当前 latest 线镜像。

docker compose up --build 启动本地服务。

## 四、冲突修复结论

| 潜在冲突 | 最终处理方式 |
| --- | --- |
| 固定版本 vs 本机版本优先 | 取消固定版本，改为本机当前版本优先；缺失时安装最新版。 |
| Codex执行任务 vs 长期稳定运行 | Codex 负责开发维护，Scheduler/Worker 负责长期运行。 |
| 模块化 vs 个人单用户简单性 | 模块化只用于升级、删除、维护，不引入复杂用户体系。 |
| 非锁版依赖 vs 可排错 | 不锁版本，但记录 runtime_version_snapshot.json。 |

## 五、验收标准

requirements.txt 不含 == 固定版本。

Dockerfile.api 不含固定 Python 镜像版本。

docker-compose.yml 与 docker-compose.local.yml 不含固定 PostgreSQL/Redis tag。

run_local_stack.sh 可以作为本地启动入口。

check_local_environment.py 可以生成版本快照。

README 已写入 Codex + Docker Desktop + 非锁版依赖策略。

tests/local_smoke_acceptance.md 已包含本地 smoke test。

最终执行优先级：本节与 docs/52_Codex开发_DockerDesktop部署_依赖非锁版最终规范.md 高于此前文档中任何固定版本或复杂部署要求。